# INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA

# Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

# (w zakresie inwestycji i zamówień publicznych) - 21.03.2024 r. – 17.05.2024 r.

**Zapytanie ofertowe/Zlecenia (Zamówienia publiczne powyżej 130.000,00 zł):**

1. 09.02.2024 r. dokonano otwarcia ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitaro – szatniowym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Uszczynie. Wystąpiono do Ministra Sportu
i Turystyki z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji oraz możliwość wprowadzenia zmian
w konstrukcji budowlanej (czekamy na udzielenie odpowiedzi).
2. W dniu 22.03.2024 r. ogłoszono postepowanie na realizację zadania pn.: „Budowa linii niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w miejscowości Przygłów ul. Przygłów Las gmina Sulejów” trwa badanie ofert.
3. W dniu 22.03.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sulejów

Część 1 Przebudowa drogi w miejscowości Przygłów

Część 2 Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Spacerowa w miejscowości Sulejów

Część 3 Przebudowa dróg w miejscowości Uszczyn ul. Cyprysowa i ul. Cisowa

Część 4 Przebudowa drogi gminnej G1 - Nr 110351E w m. Witów, gmina Sulejów

1. W dniu 27.03.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sulejów”.

Część 5 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włodzimierzów, ul. Kasztanowa

1. W dniu 28.03.2024 r. podpisano umowę na „Utwardzenie terenu działki budowlanej oraz wykonanie 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Sulejów”.
2. W dniu 02.04.2024 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Sulejowie ul. Przydziałki” – trwa realizacja zadania.

**Zapytanie ofertowe/Zlecenia (Zamówienia publiczne poniżej 130.000,00 zł):**

1. W dniu 17.04.2024 r. wszczęto postępowanie na „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wodnej w miejscowości Sulejów”.
2. W dniu 17.04.2024 r. wszczęto postępowanie na dostawę 87 szt. opraw oświetlenia ulicznego typu LED dla sołectwa Biała, Korytnica, Poniatów.
3. W dniu 16.05.2024 r. podpisano zlecenie na dostawę barier zabezpieczających rowy przydrożne na ul. Leśną w Uszczynie
4. W dniu 17.05.2024 r. podpisano zlecenie na dostawę piasku w ilości około 20m3 na plac zabaw w Barkowicach.

 **Bieżące zadania:**

1. W dniu 16.04.2024 r. dokonano odbioru technicznego przebudowy dróg gminnych
i wewnętrznych na terenie gminy Sulejów w tym ul. Spacerowa w miejscowości Sulejów, droga w Przygłowie (DK12 – kurniki), droga gminna G1 – Nr 110351E w miejscowości Witów.
2. Zakupiono 112 sztuk opraw oświetlenia ulicznego na potrzeby wymiany istniejących opraw dla sołectwa Biała 93 sztuki, dla sołectwa Korytnica 6 sztuk, dla sołectwa Poniatów 13 sztuk wraz
z niezbędnym osprzętem do ich wymiany w ramach FS.
3. Zakończono prace związane z remontem pomieszczenia w budynku OSP Zalesice w ramach FS.
4. Zakończono prace związane z remontem dwóch pomieszczeń (kuchni i zaplecza kuchennego) w budynku OSP Łazy Dąbrowa w ramach FS.
5. Zakończono prace związane z ociepleniem pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej
w Kole w ramach FS.
6. Zakończono prace związane z remontem dwóch łazienek w Sali OSP Krzewiny w ramach FS.
7. Zakończono prace związane z remontem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wójtostwie w ramach FS.
8. Zakończono prace przy przygotowaniu części działki (wycinka samosiejek) nr 222/1 we Włodzimierzowie pod planowane inwestycje.
9. Zakończono prace związane z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Włodzimierzów ul. Kasztanowa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa dróg gminnych
i wewnętrznych na terenie gminy Sulejów”.
10. Zakończono prace związane z utwardzeniem terenu działki budowlanej oraz wykonanie 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Sulejów (bloki).
11. Zakończono prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – Polski Ład II”.
12. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z przebudową ul. Wodnej w Sulejowie
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sulejów”.
13. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z realizacją na zadanie pn.: „Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sulejów” dla zadania:

- Część 3 Przebudowa dróg w miejscowości Uszczyn ul. Cyprysowa i ul. Cisowa.

1. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z budową Przedszkola Miejskiego
w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewi. 91 przy ul. Opoczyńskiej
w Sulejowie.
2. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace projektowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie – Polski Ład II”.
3. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej świetlicy wiejskiej, jednokondygnacyjnej zlokalizowanej na dz. nr ewidencyjny 222/1 obr. Włodzimierzów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów”.
4. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane na opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorotowie, jednokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 15, obręb Adelinów-Klementynów.
5. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Sadowej w miejscowości Sulejów.
6. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Opackiej w miejscowości Sulejów.
7. Na podstawie zlecenia został opracowany szablon projektu tymczasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych i wewnętrznych, dla potrzeb dokonywania zgłoszeń robót nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kierownik Referatu

/-/ mgr Dominika Woźniak