# INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA

# Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

# (w zakresie inwestycji i zamówień publicznych) - 18.05.2024 r. – 19.06.2024 r.

**Zapytanie ofertowe/Zlecenia (Zamówienia publiczne powyżej 130.000,00 zł):**

1. W dniu 29.05.2024 r. unieważniono postępowanie na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Uszczynie.
2. W dniu 05.06.2024 r. podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące zadania pn.: „Budowa linii niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w miejscowości Przygłów ul. Przygłów Las gmina Sulejów” na kwotę 160.241,94 zł z firmą ENERGO PŁUCIENNIK WIKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOK 1A 26-341 MNISZKÓW.

**Zapytanie ofertowe/Zlecenia (Zamówienia publiczne poniżej 130.000,00 zł):**

1. W dniu 23.05.2024 r. podpisano umowę na opracowanie PFU pn. Budowa Sali gimnastycznej wraz   
   z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie.
2. W dniu 27.05.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej lamp solarnych ul. Cisowa Uszczyn.
3. W dniu 27.05.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej lamp solarnych ul. Modrzewiowej Uszczyn.
4. W dniu 27.05.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej 1 szt. lampy solarnej i 1 szt. ławki solarnej na działce nr 442 obr. Koło.
5. W dniu 27.05.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej 1 szt. urządzenia fotowoltaicznego na działce nr 71/1 obr. Uszczyn.
6. W dniu 31.05.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw   
   w miejscowości Adelinów Klementynów.
7. W dniu 31.05.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw   
   w miejscowości Bilska Wola Kolonia.
8. W dniu 31.05.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej altany   
   w miejscowości Biała.
9. W dniu 04.06.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej kontenera   
   w miejscowości Włodzimierzów.
10. W dniu 05.06.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na montaż dwóch ławek parkowych i dwóch lamp solarnych na działce nr 259/13 obr. Przygłów.
11. W dniu 10.06.2024 r. podpisano umowę na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz   
    z planowanymi kosztami dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla realizacji zadania Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bilska Wola – Kolonia dz. ew. nr 141, 370.
12. W dniu 10.06.2024 r. podpisano umowę na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz   
    z planowanymi kosztami dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla realizacji zadania Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów.
13. W dniu 13.06.2024 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę linii oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 204, 231 obręb Kolonia Witów gm. Sulejów.
14. W dniu 27.05.2024 r. zlecono wyznaczenie granic drogi w miejscowości Piotrów, Włodzimierzów, Kłudzice, osi drogi w miejscowości Uszczyn ul. Zielona.

**Bieżące zadania:**

1. Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Sulejowie ul. Przydziałki”.
2. Trwa realizacja zadania związania z budową podjazdu dla niepełnosprawnych zlokalizowanego na działce 1/20, 1/6, 8,3, 3 obr. 17 Sulejów.
3. Zakończono prace związane z remontem pomieszczenia w budynku OSP Zalesice w ramach FS.
4. Zakończono prace związane z remontem dwóch pomieszczeń (kuchni i zaplecza kuchennego)   
   w budynku OSP Łazy Dąbrowa w ramach FS.
5. Zakończono prace związane z ociepleniem pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej   
   w Kole w ramach FS.
6. Zakończono prace związane z remontem dwóch łazienek w Sali OSP Krzewiny w ramach FS.
7. Zakończono prace związane z remontem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wójtostwie w ramach FS.
8. Zakończono prace przy przygotowaniu części działki (wycinka samosiejek) nr 222/1 we Włodzimierzowie pod planowane inwestycje.
9. Zakończono prace związane z przebudową drogi wewnętrznej w miejscowości Włodzimierzów ul. Kasztanowa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa dróg gminnych   
   i wewnętrznych na terenie gminy Sulejów”.
10. Zakończono prace związane z wykonaniem nawierzchni ul. Wodnej w Sulejowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sulejów”.
11. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z realizacją na zadanie pn.: „Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Sulejów” dla zadania:

- Część 3 Przebudowa dróg w miejscowości Uszczyn ul. Cyprysowa i ul. Cisowa.

1. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z budową Przedszkola Miejskiego   
   w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewi. 91 przy ul. Opoczyńskiej   
   w Sulejowie.
2. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace projektowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie – Polski Ład II”.
3. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej świetlicy wiejskiej, jednokondygnacyjnej zlokalizowanej na dz. nr ewidencyjny 222/1 obr. Włodzimierzów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów”.
4. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane na opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorotowie, jednokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 15, obręb Adelinów-Klementynów.
5. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Sadowej w miejscowości Sulejów.
6. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Opackiej w miejscowości Sulejów.