# INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA

# Referat Planowania i Realizacji Inwestycji

# (w zakresie inwestycji i zamówień publicznych) - 20.06.2024 r. – 06.08.2024 r.

**Zapytanie ofertowe/Zlecenia (Zamówienia publiczne poniżej 130.000,00 zł):**

1. W dniu 27.06.2024 r podpisano umowę na budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 204, 231 w Witowie Kolonii z firmą FUH Eelektrotechniks Jarosław Dajcz, Witów Kolonia 45 na kwotę 39000,00 zł.
2. W dniu 02.07.2024 r. zlecono dostawę 83 sztuk opraw oświetlenia ulicznego dla sołectwa Koło 16 szt., Łęczno 22 szt., Poniatów 42 szt., Podlubień 3 szt. firma HEMPIS Sp. z o. o. ul. Łódzka 30AB, 97-300 Piotrków Tryb. na kwotę 25522,50 zł FS.
3. W dniu 12.07.2024 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw na dz. nr 582/1 w Łęcznie gm. Sulejów (teren OSP Łęczno 59) – zakup 4 urządzeń do ćwiczeń fitness FS.
4. W dniu 22.07.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej chodnika w Witowie Kolonii FS z firmą projektowanie, Kierowanie i Nadzór nad Inwestycjami Drogowymi Łukasz Ząbecki Jaksonek 27, 26-337 Aleksandrów na kwotę 18000,00 zł.
5. W dniu 16.07.2024 r. podpisano umowę na dostawę i montaż 6 sztuk kamer wraz z osprzętem w ramach zadania polegającego na budowie boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie firma Monolit Global sp. z o. o. ul. Westerplatte 6B, 26-300 Opoczno na kwotę 37426,94 zł.
6. W dniu 22.07.2024 r. podpisano umowę na dostawę wraz z montażem 4 urządzeń do ćwiczeń fitness na dz. nr ewid. 582/1 w Łęcznie z firmą Herkules sp. z o. o. sp. komandytowa ul. K. Szymanowskiego 47A 32-501 Pogorzyce na kwotę 17534,88 zł FS.
7. W dniu 29.07.2024 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw na dz. nr 25/3 w Nowej Wsi zakup zabawek i urządzeń komunalnych FS – trwa badanie ofert.
8. W dniu 30.07.2024 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na montaż 2 bramek na dz. nr 61/1 w Korytnicy FS – trwa badanie ofert.
9. W dniu 30.07.2024 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na montaż wysokiego ogrodzenia (piłkochwytów) na dz. nr 61/1 w Korytnicy FS – trwa badanie ofert.
10. W dniu 01.08.2024 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przebudowę drogi wewnętrznej w Łęcznie – trwa badanie ofert.

**Bieżące zadania:**

1. Na podstawie podpisanej umowy trwa realizacja zadania pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Przygłowie ul. Przygłów Las”.
2. Na podstawie podpisanej umowy trwa realizacja zadania pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr 204, 231 w Witowie Kolonii”.
3. Na podstawie podpisanej umowy trwa realizacja zadania związana z budową podjazdu dla niepełnosprawnych zlokalizowanego na działce 1/20, 1/6, 8,3, 3 obr. 17 Sulejów.
4. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej lamp solarnych ul. Cisowa Uszczyn FS.
5. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej lamp solarnych ul. Modrzewiowej Uszczyn.
6. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej 1 szt. lampy solarnej i 1 szt. ławki solarnej na działce nr 442 obr. Koło.
7. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej altany na dz. nr ewid. 686 w miejscowości Biała.
8. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej placu zabaw na dz. nr ewid. 213/3 w miejscowości Adelinów Klementynów.
9. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowanie dokumentacji projektowej kontenera na dz. nr ewid. 222/1 w miejscowości Włodzimierzów.
10. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej placu zabaw na dz. nr ewid. 141 w miejscowości Bilska Wola Kolonia FS.
11. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace projektowe w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie – Polski Ład II”.
12. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z budową Przedszkola Miejskiego   
    w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewi. 91 przy ul. Opoczyńskiej   
    w Sulejowie.
13. Na podstawie zleconej i opracowanej wielobranżowej dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej, jednokondygnacyjnej zlokalizowanej na dz. nr ewidencyjny 222/1 obr. Włodzimierzów uzyskano pozwolenie na budowę.
14. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane na opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorotowie, jednokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 15, obręb Adelinów-Klementynów.
15. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Sadowej w miejscowości Sulejów.
16. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Opackiej w miejscowości Sulejów.
17. W dniu 26.07.2024 r. dokonano odbioru technicznego robót związanych z montażem urządzeń do ćwiczeń fitness na dz. nr ewid. 582/1 w Łęcznie.
18. W dniu 27.06.2024 r. dokonano odbioru technicznego robót budowlanych związanych z przebudową dróg w miejscowości Uszczyn ul. Cyprysowa i ul. Cisowa.
19. W dniu 22.07.2024 r. dokonano odbioru technicznego robót związanych z budową oświetlenia ulicznego ul. Przydziałki w Sulejowie.
20. Na podstawie zlecenia dokonano montażu 1 szt. urządzenia fotowoltaicznego LED (lampa) na działce nr 71/1 obr. Uszczyn.
21. Na podstawie zlecenia dokonano montażu dwóch ławek parkowych i dwóch urządzeń fotowoltaicznych LED (lampy) na działce nr 259/13 obr. Przygłów.