**Realizacja inwestycji gminnych referat PRI 2024 rok**

1. **Inwestycje w trakcie realizacji:**
2. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z budową Przedszkola Miejskiego   
   w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej   
   w Sulejowie.
3. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy kładce pieszo - rowerowej na rzece Pilicy od strony ul. Rynek   
   w Sulejowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja centrum Sulejowa.
4. Na podstawie podpisanej umowy trwa realizacja zadania pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Przygłowie ul. Przygłów Las”.
5. Na podstawie podpisanej umowy trwa realizacja zadania pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. nr 204, 231 w Witowie Kolonii”.
6. Na podstawie podpisanej umowy trwa realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej   
   w Łęcznie dz. nr 695/2 odcinek ok. 550 m.
7. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z realizacją zadania pn.: „Budowa, przebudowa drogi gminnej ul. Dobra Woda w Sulejowie” Polski Ład II –prace projektowe
8. Na podstawie podpisanych umów trwają prace związane z wyposażeniem boiska na palcu zabaw w Korytnicy dz. nr 61/1 – bramki, piłkochwyty – FS.
9. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z wyposażeniem placu zabaw w Nowej Wsi 25/3 – FS.
10. **Inwestycje zrealizowane**
11. Zakończono prace związane z utwardzeniem terenu działki budowlanej oraz wykonanie   
    10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w miejscowości Sulejów ul. Świerkowa (bloki).
12. Zakończono prace związane z realizacją zadania pn.: „Budowa, przebudowa dróg gminnych   
    i wewnętrznych na terenie gminy Sulejów”

- Przebudowa drogi w miejscowości Przygłów

- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Spacerowa w miejscowości Sulejów

- Przebudowa dróg w miejscowości Uszczyn ul. Cyprysowa i ul. Cisowa

- Przebudowa drogi gminnej G1 - Nr 110351E w m. Witów, gmina Sulejów

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włodzimierzów, ul. Kasztanowa

- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wodna w Sulejowie

1. Zakończono prace związane z remontem pomieszczenia w budynku OSP Zalesice – FS.
2. Zakończono prace związane z remontem dwóch pomieszczeń (kuchni i zaplecza kuchennego)   
   w budynku OSP Łazy Dąbrowa – FS.
3. Zakończono prace związane z ociepleniem pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Kole – FS.
4. Zakończono prace związane z remontem dwóch łazienek w Sali OSP Krzewiny – FS.
5. Zakończono prace związane z remontem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wójtostwie   
   w ramach FS.
6. Zakończono prace wiązane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – Polski Ład II”.
7. Zakończono prace związane z budową oświetlenia ulicznego ul. Przydziałki w Sulejowie.
8. Zakończono prace związane z wyposażeniem placu zabaw w Łęcznie – FS.
9. Zakończono prace związane z budową boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą   
   we Włodzimierzowie.

**III . Dokumentacje projektowe w trakcie opracowania:**

1. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Budowy Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorotowie.
2. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Sadowej w miejscowości Sulejów.
3. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Opackiej w miejscowości Sulejów.
4. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej chodnika w Witowie Kolonii FS
5. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy 4 szt. urządzeń fotowoltaicznych (lampy solarno ledowe) przy parkingu na ul. Świerkowej w Sulejowie (bloki)
6. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy placu zabaw na dz. nr ewid. 339/1, 340/1 w Łazach Dąbrowie gm. Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów”.

**V. Fundusz Solecki**

**Dokumentacje projektowe**

1. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy kontenera na dz. nr 222/1 we Włodzimierzowie.
2. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej placu zabaw na dz. nr ewid. 213/3 w miejscowości Adelinów Klementynów.
3. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej placu zabaw na dz. nr ewid. 141 w miejscowości Bilska Wola Kolonia.
4. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej lamp solarnych ul. Cisowa Uszczyn.
5. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej lamp solarnych ul. Modrzewiowej Uszczyn.
6. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej 1 szt. lampy solarnej i 1 szt. ławki solarnej na działce nr 442 obr. Koło.
7. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej altany na dz. nr ewid. 686 w miejscowości Biała.
8. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej chodnika w Witowie Kolonii.

**Trwające remonty:**

1. Na podstawie podpisanej umowy trwa remont sanitariatów w Sali OSP w Witowie.
2. Wymiana ogrzewania w sali OSP Kłudzice.