# INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA

# Referat Planowania i Realizacji Inwestycji

# (w zakresie inwestycji i zamówień publicznych) - 19.09.2024 r. – 24.10.2024 r.

**Zapytanie ofertowe/Zlecenia (Zamówienia publiczne poniżej 130.000,00 zł):**

1. W dniu 23.09.2024 r. podpisano umowę na budowę altany na dz. nr 686 w Białej w ramach zadnia pn.: „Projekt, zakup i montaż altany miejsce spotkań i integracji mieszkańców przy świetlicy wiejskiej w Białej – grant + FS.
2. W dniu 04.10.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza wodociągowego dla dz. nr 392/12 w ramach zadnia pn.: „Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzysząca we Włodzimierzowie”.
3. W dniu 10.10.2024 r. podpisano umowę na opracowanie programu Funkcjonalno - Użytkowego poprawy efektywności energetycznej dla zespołu budynków Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Pawła II w Sulejowie.
4. W dniu 11.10.2024 r. podpisano umowę na opracowanie programu Funkcjonalno - Użytkowego poprawy efektywności energetycznej budynku komunalnego we Włodzimierzowie (były ośrodek zdrowia).
5. W dniu 21.10.2024 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw w Korytnicy dz. 61/1 (zakup karuzeli) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Korytnicy” - FS.
6. W dniu 21.10.2024 r. podpisano umowę na wymianę ogrzewania w Sali OSP w Kłudzicach w ramach zadania pn.: „Wymiana ogrzewania na Sali OSP”.
7. W dniu 21.10.2024 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadnia pn.: „Wymiana ogrzewania na Sali OSP” w Kłudzicach.
8. W dniu 21.10.2024 r. zlecono zakup 5 sztuk lamp solarno - ledowych dla sołectwa Barkowice w ramach zadania pn.: „Zakup lamp ledwoych” – grant.
9. W dniu 21.10.2024 r. zlecono zakup lampy solarno – ledowej dla sołectwa Koło w ramach zadania pn.: „Zakup lampy solarnej”- FS + grant.
10. W dniu 21.10.2024 r. zlecono zakup 3 lamp dla sołectwa Uszczyn na ul. Modrzewiową - grant.
11. W dniu 21.10.2024 r. zlecono zakup 2 szt. lamp solarno-ledowych na ul. Cisową w Uszczynie w ramach zadnia sołectwa Uszczyn w ramach zadania pn.: „Zakup i montaż lampy solarnej” i sołectwa Poniatów w ramach zadnia pn.: „Zakup lamp solarnych ul. Cisowa”.
12. W dniu 21.10.2024 r. podpisano umowę na budowę chodnika w Kolonii Witów w ramach zadania pn.: „Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych”.
13. W dniu 24.10.2024 r. podpisano umowę na pełninei funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie chodnika w Kolonii Witów.

**Zamówienia publiczne powyżej 130.000,00 zł:**

1. Przygotowano dokumentację do przetargu na zadnie pn.: „ Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Witów na dz. nr 2/45, 35, 36/9, 36/28” (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów) – w dniu 23.20.2024 r. dokonano otwarcia ofert trwa ich badanie
2. Przygotowano dokumentację do przetargu na zadnie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzimierzowie” – w dniu 15.10.2024 r. dokonano otwarcia ofert rwa ich badanie.

**Bieżące zadania:**

1. W dniu 24.10.2024 r. dokonano przekazania placu budowy dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie – Polski Ład II”.
2. Na podstawie podpisanej umowy trwa realizacja zadania pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Przygłowie ul. Przygłów Las”.
3. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z budową Przedszkola Miejskiego
w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewi. 91 przy ul. Opoczyńskiej
w Sulejowie.
4. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane na opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorotowie, jednokondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 15, obręb Adelinów-Klementynów.
5. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Opackiej w miejscowości Sulejów.
6. W dniu 26.09.2024 r. dokonano odbioru robót polegających na dostawie i montażu wysokiego ogrodzenia (piłkochwyty) na dz. nr 61/1 w Korytnicy w ramach zadnia pn.: „Utworzenie terenu sportowo – rekreacyjnego w Korytnicy” – FS + grant
7. W dniu 30.09.2024 r. dokonano odbioru montażu urządzeń na placu zabaw w Nowej Wsi dz. nr 25/3 – FS.
8. W dniu 30.09.2024 r. dokonano odbioru montażu urządzeń na placu zabaw w Korytnicy dz. nr 61/1 - FS
9. W dniu 30.09.2024 r. dokonano odbioru budowy oświetlenia ulicznego w Kolonii Witów – 4 słupy oświetleniowe.
10. W dniu 30.09.2024 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową drogi wewnętrznej w Łęcznie.
11. W dniu 04.10.2024 r. dokonano odbioru montażu 2 szt. bramek na dz. nr 61/1 w Korytnicy – FS + grant.
12. Na podstawie zlecenia opracowano inwentaryzację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Konecka 45 w Sulejowie oraz budynku komunalnego we Włodzimierzowie ul. Łęczyńska 10 dla opracowania PFU poprawy efektywności energetycznej dla tych obiektów.