**INFORMACJE MIĘDZYSESYJNE MZK**

ZA OKRES 21.11.2024 – 10.12.2024

***INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA DZIAŁ UK***

I. W okresie od 21 listopada do 09 grudnia2024 roku wywieziono ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni łącznie **1090,5 m3** nieczystości płynnych z czego:

1. 1081 m3 z terenu miasta i gminy Sulejów

2. 5 m3  z gminy Mniszków

3. 4,5 m3 z gminy Aleksandrów

Nieczystości ciekłe odebrano z 73 posesji. Podpisano 6 umów na wywóz nieczystości ciekłych.

II. Pracownicy działu Usług Komunalnych odbierali odpady zmieszane śmieciarkami wynajmowanymi Firmie „JUKO” z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Sulejów.

MZK najmuje Firmie „JUKO” dwa pojazdy obsługiwane przez pięciu pracowników działu:

* Samochód śmieciarka DAF EPI66F9
* Samochód śmieciarka STAR EPIAT02

Dział Usług Komunalnych na bieżąco wykonuje zadania własne gminy w zakresie sprzątania terenu miasta i gminy, sprzątania przystanków, likwidacji dzikich wysypisk. Zebrane odpady z tych terenów zawożone są własnymi środkami transportu bezpośrednio na składowisko odpadów w Opocznie, z którym MZK ma podpisaną umowę. W okresie międzysesyjnym z zadań własnych gminy MZK przekazało na składowisko w Opocznie 4,52 Mg odpadów.

III. Do Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych umiejscowionego na terenie Oczyszczalni Miejskiej w Sulejowie mieszkańcy dowożą odpady z własnych gospodarstw domowych.

W okresie międzysesyjnym do PSZOK odpady dostarczyło 70 mieszkańców.

Zebrane odpady zostały przekazane firmie Juko, która w okresie międzysesyjnym odebrała z PSZOK.

IV. W okresie pomiędzy 21 listopada a 09 grudnia2024 roku wykonano w warsztacie następujące pilne naprawy pojazdów:

1. MAN TGA – naprawa piaskarki (wymiana przewodów hydraulicznych) i montaż na aucie na Akcję Zima.
2. Ciągnik TYM – montaż pługa i piaskarki na Akcję Zima.
3. Ciągnik TYM mały – naprawa instalacji elektrycznej.
4. DAF CF – naprawa mechanizmów otwierania szyb.

V. W dniu 22 listopada rozpoczęto działania na drogach gminnych i powiatowych na potrzeby **Akcji Zima**. W akcji w dniach 22 i 23 listopada posypano 150 km dróg i zużyto:

* Sól drogowa - 10 ton
* Piach siany – 40 ton

***Przygotowała***

***Iwona Purzycka***

***Kierownik Działu UK***

***INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA DZIAŁ GM***

1. Naprawa dachu na budynku gospodarczym przy ul. Szkolnej 6 w Uszczynie.

2. Naprawa pieca grzewczego w lokalu przy Nadrzecznej 3 w Sulejowie.

3. Praca w innych działach:

- dokończenie budowy na Oczyszczalni, ul. Psarskiego w Sulejowie,

- budowa szopki bożonarodzeniowej na Podklasztorzu,

- praca w rozkładaniu kruszywa na drogach.

***Przygotowała***

***Barbara Chaładaj***

***Inspektor ds. GM***

***INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA DZIAŁ DROGI***

Zakres prac wykonanych w Dziale Zarządzania i Utrzymania Dróg w Miejskim Zarząd Komunalnym w Sulejowie :

1. Utwardzenie kruszywem i zawałowanie poboczy na zakręcie ul. Leśna Polana przy Zielonym Gościńcu.
2. Uzupełnienie ubytków kruszywem ul. Kasztanowej we Włodzimierzowie.
3. Wycinka drzew na wprost MOK.
4. Oczyszczenie teren przy Przepompowni ścieków przy ul Ogrodowej w Sulejowie.
5. Wycięcie drzew w celu wykonania dojazdu do działek przy ul. Słonecznej w Przygłowie od ul. Topolowej.
6. Przycięcie drzew na ul. Topolowej w Przygłowie.
7. Przycięcie gałęzi drzew rosnących wokół placu zabaw oraz pasie drogowym w Kłudzicach.
8. Przycinka drzew wzdłuż ul. Garncarskiej do Kwiatowej, Szkolnej i Placu Straży w Sulejowie.
9. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu ul. Polna w Sulejowie wg. opracowanego projektu.
10. wymiana gruntu na czarną ziemie przy placu do handlu drobiem przy ul. Handlowej   
    w Sulejowie pod nowe nasadzenia.
11. Wyrównanie kruszywem ul. Przydziałki w Sulejowie
12. Wycinka choinek na Podklasztorzu i budowa Szopki na Jarmark Bożonarodzeniowy.
13. Urządzenie strefy zamieszkania D-40 i D-41 na ul. Cisowej i Brackiej w Uszczynie.
14. Naprawa urządzenia typu Biegacz - Plac zabaw ul. Szkolna.
15. Naprawa uszkodzonego znaku drogowego ul. Grunwaldzka / Romańska Sulejów.
16. Wyrównanie kruszywem ul. Spacerowej we Włodzimierzowie,.
17. Równanie ul. Sadowej, placu Targowego i łącznika z Opoczyńską w Sulejowie.
18. Wyrównanie kruszywem ul. Błonie odcinek nieutwardzony za sklepem GAIK oraz czyszczenie przepustu pod ulicą Błonie.

***Przygotowała***

***Wioletta Nawrocka***

***p.o. Kierownik Działu***

***Zarządzania i Utrzymania Dróg***

***INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA DZIAŁ WOD-KAN***

1. Na bieżąco wykonywane są prace związane z utrzymaniem sieci wod-kan wraz z obiektami, tj. min.: obsługa interesantów, wydawanie warunków technicznych, opinii o możliwości przyłączenia do sieci gminnej, podpisywanie umów, dokonywania odbioru przyłączy, wykonywanie badań wody i ścieków, usuwanie awarii, wymiana wodomierzy, kontrola hydrantów, przyjmowanie i realizowanie zgłoszeń od mieszkańców i zleconych.
2. W ramach Modernizacji Oczyszczalni Ścieków – Etap II trwają jeszcze prace końcowe, pn;, obróbki dachu, montaż wentylacji budynku sitopiaskownika, kończą się prace remontowe w budynku biura.

**Wartość zadania: 1 377 151,04 zł brutto. Termin realizacji: 16.12.2024r**.

1. Dokonano odbioru końcowego (29.11.2024r.) robót związanych z usunięciem awarii istniejącego układu sterowania i instalacji elektrycznej po przez wykonanie nowej instalacji elektrycznej   
   i nowego sterowania (automatyki) Ujęcia Wody w miejscowości Krzewiny.

**Wartość zadania: 297 500,00 zł brutto.**

1. Wody Polskie **zatwierdziły taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sulejów na okres 3 lat**. Taryfa wejdzie w życie 7 dni od ogłoszenia Decyzji na stronach Wód Polskich, tj. prawdopodobnie w dniach 18-20.12.2024r.

Stawki przedstawiają się następująco:

1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | | **Wysokość cen i stawek opłat (netto)** | | |
| **Lp.** | **Taryfowa grupa odbiorców usług** | **Rodzaj cen i stawek opłat** | **W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy** | **W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy** | **W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy** |
| **1.** | **Grupa 1** | Cena wody (zł/m3) | 2,99 | 3,30 | 3,60 |
| Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/2 m-ce) | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| **2.** | **Grupa 2** | Cena wody (zł/m3) | 3,39 | 3,70 | 4,10 |
| Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/1 m-c) | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | | **Wielkość cen i stawek opłat (netto)** | | |
| **Lp.** | **Taryfowa grupa odbiorców usług** | **Rodzaj cen i stawek opłat** | **W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy** | **W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy** | **W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy** |
| **1.** | **Grupa 1** | Cena ścieków (zł/m3) | 9,40 | 10,10 | 10,90 |
| **2.** | **Grupa 2** | Cena ścieków (zł/m3) | 9,40 | 10,10 | 10,90 |

***Przygotowała***

***Małgorzata Przybył***

***Kierownik działu Wod-Kan***