# INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA

# Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

# 16.12.2025 – 20.01.2026 r.

Zamówienia publiczne powyżej 130.000,00 zł

- Zgodnie z zawartymi umowami w ramach Realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w 2025 roku do 22 grudnia 2025 roku zrealizowano wszystkie zamówienia. Ostatnich odbiorów dokonano:

- 16 grudnia 2025 roku – zakup i dostawa 2 łodzi aluminiowych dla min.4-5 osób z silnikami zaburtowymi o mocy min. 25KM oraz przyczepami podłodziowymi;

- 16 grudnia 2025 roku – zakup i dostawa łodzi aluminiowej dla min. 6-8 osób z silnikiem zaburtowym o mocy 60 KM oraz przyczepą podłodziową;

- 22 grudnia 2025 roku - zakup i dostawa jednego małego namiotu pneumatycznego oraz zakup i dostawa dwóch dużych namiotów pneumatycznych;

- 22 grudnia 2025 roku – Zakup i dostawa plecaków ewakuacyjnych z wyposażeniem;

- Trwa realizacja zadania pn. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Świerkowej we Włodzimierzowie;

- 17 grudnia 2025 roku została podpisana umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sulejów z Wykonawcą Panem Karolem Wiśniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. EcoTech Karol Wiśniewski z siedzibą w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 65C, 28-130 Stopnica;

- 17 grudnia 2025 roku zostało zakończone zadanie pn. Zakup i dostawa dwóch drukarek monochromatycznych, dwóch jednostek centralnych, pięciu monitorów, dwóch switch’y, pamięci RAM do serwera oraz niszczarki;

- W dniu 19 grudnia 2025 r. zakończono zadanie pn. Modernizacja nawierzchni jezdni i poboczy na ul. Sosnowej i Świerkowej w Sulejowie Etap I;

- 19 grudnia zakończono zadanie pn. Wykonanie prac przygotowawczych oraz zasadniczych robót drogowych na ul. Sosnowej i Świerkowej w Sulejowie;

- Do 23 grudnia 2025 r. wykonano zadnie pn.: Dostawa i instalacja urządzeń sieciowych oraz licencji na oprogramowania na potrzeby realizacji projektu „Cyberbezpieczny Sulejów”;

- W dniu 29 grudnia 2025 roku została podpisana umowa pomiędzy Miejskim Zarządem Komunalnym w Sulejowie a firmą Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stańczyka 3, na realizację zadania zakupu benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego;

- W styczniu przygotowano i opublikowano plan zamówień powyżej 170.000,00 zł na rok 2026. Przygotowano także plany postępowań poniżej 170.000,00 zł na rok 2026.

- Zakończono zadanie 14 stycznia 2026 r. pn. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Królowej Jadwigi, Starorzecznej, Tarkowej w Sulejowie oraz na ul. Polnej we Włodzimierzowie;

Zapytania ofertowe/Zlecenia (Zamówienia publiczne poniżej 130.000,00 zł):

- W dniu 19 grudnia 2025 roku zrealizowano umowę na zakup i dostawę 3 magazynów metalowych dla Gminy Sulejów;

- W dniu 19 grudnia 2025 roku zrealizowano umowę na zakup i dostawę 5 mobilnych masztów oświetleniowych dla gminy Sulejów;

Bieżące zadania:

- Aktualnie trwa przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań związanych z realizacją Projektu FELD.07.12-IP.01-0018/25 Rodzinny Sulejów.

- Aktualnie trwają prace mające na celu zakończenie i zarchiwizowanie postępowań z lat ubiegłych.

- Trwają przygotowania dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa kontenerowego zaplecza socjalno-sanitarnego we Włodzimierzowie wraz z niezbędną infrastrukturą socjalną na dz. 392/12 obr. Włodzimierzów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Opracowała: Inspektor ds. Zamówień Publicznych

/-/ Katarzyna Michalak