Informacja międzysesyjna 04.2026 – 05.2026
Wydział Planowania Przestrzennego i Inwestycji
1. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Prowadzone jest 355 postępowań z wniosków, które wpłynęły w br. w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz 14 postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zaświadczeń o przeznaczeniu działki w planie miejscowym lub o braku planu wydano 192 szt. 
Plan ogólny

Prace nad dokumentem prowadzi firma zewnętrzna. Trwają prace nad przygotowaniem projektu planu w celu przekazania do uzgodnień organom opiniującym i uzgadniającym.
Plan miejscowy

Procedowana jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącą trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV (relacji Sławno – Sulejów). Obecnie projekt zmiany przesłany został do opiniowania i uzgodnień. Po odmowie uzgodnienia przez GDDKiA w zakresie kolizji z wariantem drogi ekspresowej S-12 oczekujemy na stanowisko projektanta i Inwestora oraz na korektę projektu w wymaganym zakresie.
2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
JOR POLANA dzierżawy rekreacyjne

1. Przeznaczono do wydzierżawienia - brak
2. Zawarto 4 umowy dzierżawy na okres 3 lat: cz. dz. nr 1/1, 3, 4/3, 6/12 w obr. 2, 
m. Sulejowa na  łączną pow. 1052 m2 – przedłużenie dotychczasowych umów.
DZIERŻAWY ZWYKŁE

1. Przeznaczono do wydzierżawienia na okres:

a) 3 lat :

· cz. dz. nr 400/1 obr. 17 m. Sulejowa o powierzchni 150  m2 – przedłużenie dotychczasowej umowy - ogródek przydomowy,

· cz.dz. nr 73/1 w obr. 14 m. Sulejowa o powierzchni 172 m2 - przedłużenie dotychczasowej umowy – cele składowo - magazynowe,

· cz. dz. nr 162/9 obr. 3 m. Sulejowa o powierzchni 92 m2 – przedłużenie -  dotychczasowej umowy - urządzenie zieleni,

· dz. nr 220/6 obr. Przygłów gm. Sulejów o powierzchni 1504 m2 – nowy podmiot 

( Pietrykowski Bogdan) – użytkowanie rolnicze,

b) 1 roku - cz. dz. nr 49 obr. 16 m. Sulejowa o powierzchni 310 m2 – nowy podmiot          ( Leszczyński Rafał )  na działalność handlową,

c) 5 miesięcy - cz. dz. nr 441/4 w obr. Włodzimierzów gm. Sulejów o pow. 38 m2 – nowy podmiot ( Łukasik Agnieszka ) – dojście do punktu gastronomicznego,

d) 3 miesięcy – cz. dz. nr 563 obr. 17 m. Sulejowa o powierzchni 200 m2 – nowy podmiot ( Zawisza Michał ) na cele składowo – magazynowe. 

2. Zawarto 4 umowy , w tym:

a) 1 umowę na okres 5 miesięcy  -  cz.dz. nr 441/4 w obr. Włodzimierzów gm. Sulejów o pow. 38 m2 – dojście do punktu gastronomicznego ( Lodziarnia AGA Agnieszka Łukasik - cyklicznie co roku w okresie letnim),  
b)  1 umowę na okres 4 dni z nowym podmiotem ( Modesto Chamosa ) – cz. dz. nr 157 w obr. 4 m. Sulejowa o pow. 50 m2 na cele handlowe,  
c) 1 umowę na okres 1 roku z nowym podmiotem ( Leszczyński Rafał ) – cz. dz. nr 49 w obr. 16 m. Sulejowa o pow. 310 m2 na cele handlowe,
d) 1 umowę na okres 3 lat w trybie przedłużenia – cz. dz. nr 73/1 w obr. 14 m. Sulejowa o pow. 172 m2 na cele składowo – magazynowe ( Staniewska – Kozłowska Ewelina).
UŻYCZENIA

1. Przeznaczenia do użyczenia - brak

2. Nie zawarto nowych umów.    

NAJEM

1. Przeznaczenia do oddania w najem - brak

UDOSTĘPNIENIA 

Zawarto 1 umowę z PGE na cz. nieruchomości gminnej pod budowę przyłącza energetycznego eNN: cz. dz.nr 656/8 w obr. Łęczno gm. Sulejów pod zasilenie 
dz. nr 656/11, 656/14 i 656/15.
TRWAŁY ZARZĄD

1. Uprawomocniono 4 decyzje na ustanowienie  trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie dla zabudowanych nieruchomości komunalnych gminy Sulejów budynkami świetlic wiejskich tj. dz. nr 686 w obr. Biała, dz.nr 40/1 i 41/2 w obr. Wójtostwo, dz. nr 442 w obr. Koło i dz. nr 222/1 
w obr. Włodzimierzów.

2. W trakcie jest przygotowywanie dokumentów do protokolarnego przekazania ww. nieruchomości.

ROZGRANICZENIA

Brak nowych spraw.
NABYCIA
Brak nowych spraw
SPRZEDAŻ
Na 2 i 9 czerwca 2026 r. ogłoszone zostały ustne przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Sulejów, oznaczonych w ewidencji gruntów:

· działką nr 16/17 o pow. 0,1222 ha położonej w Piotrowie ( obręb Adelinów –Klementynów), cena wywoławcza 60.000,00 zł + 23% VAT, przetarg nieograniczony, 

· działki nr 400/4 o pow. 0,0226 ha położonej w obrębie 17 m. Sulejów, cena wywoławcza  15.000,00 zł., przetarg ograniczony,  

· działki nr 141/2 o pow. 0,7165 ha położonej w obrębie 6 m. Sulejów, cena wywoławcza  74.000,00 zł.,  przetarg nieograniczony, 

· działki nr 360 o pow. 0,0605 ha położonej w obrębie 4 m. Sulejów, cena wywoławcza  70.000,00 zł, przetarg nieograniczony.
Z uwagi na brak oferentów w dniu 7 maja 2026 r. wynikiem negatywnym zakończyły się dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości komunalnych tj.:  działki nr 656/7 o pow. 0,1691 ha obr. Łęczno  i  działki nr 16 o pow. 0,1212 ha obr. 10 m. Sulejów. 

Przeznaczono do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomość gminną, oznaczoną  działką nr 193/21 o powierzchni  0,5071 ha położoną w obrębie 4 m. Sulejów. Sposób zagospodarowania – użytkowanie rolnicze. 

W ramach bieżących zadań wykonywanych w Referacie w okresie międzysesyjnym  zlecono wykonanie  5 operatów szacunkowych dla nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2026 roku, koszt usługi – 2.300,00 zł.

ROLNICTWO
Nadal obowiązuje strefa objęta zakażaniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich.
 

Nadal obowiązuje strefa objęta zakażaniem afrykańskim pomorem świń u dzików na terenie miasta i gminy Sulejów. 
3. INWESTYCJE
Zamówienia publiczne powyżej 170.000,00 zł:

1. W dniu 28.04.2026 r. podpisano umowę na wykonanie robót dla zadania 
pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Błonie w Sulejowie” w formule zaprojektuj 
i wybuduj z terminem realizacji do 28.06.2028 r. 

2. W dniu 13.05.2026 r podpisano umowę na wykonanie robót dla zadania 
pn.:„Budowa utwardzonych poboczy przy drogach gminnych w Witowie 
i Przygłowie”. Termin realizacji do 13.09.2026 r. 

3. W dniu 15.05.2026 r zakończono postepowanie o udzielenie zamówienia dla  zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sulejów” 
w podziale na 8 zadań. Trwa badanie ofert. Termin realizacji po wyłonieniu Wykonawcy to 4 miesiące od dnia podpisania.  

4. W dniu 15.05.2026 r zakończono postepowanie o udzielenie zamówienia dla  zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sulejów” 
w podziale na 8 zadań. Trwa badanie ofert. Termin realizacji po wyłonieniu Wykonawcy to 4 miesiące od dnia podpisania.  

5. W dniu 15.05.2026 r zakończono postepowanie o udzielenie zamówienia dla  zadania pn.: „

6. Budowa ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej na terenie gminy Sulejów” 
w podziale na 3 zadania. Trwa badanie ofert. Termin realizacji po wyłonieniu Wykonawcy to 4 miesiące od dnia podpisania.  

7. W dniu 21.05.2026 r. ogłoszono postepowanie na zadanie pn.: Budowa budynku Centrum Kultury i Turystyki w Dorotowie dz.nr 15, obręb Adelinów-Klementynów; gm. Sulejów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu”. Termin otwarcie ofert to 11.06.2026 r. 
Zapytanie ofertowe/Zlecenia (Zamówienia publiczne poniżej 170.000,00 zł):

1. 23.04.2026 r. podpisano umowę na opracowanie PFU dla przebudowy ul. Sadowej w Sulejowie. 

2. 29.04.2026 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji sala gimnastyczna przy szkole podstawowej nr 2 w Sulejowie. 

3. 18.05.2026 r. podpisano zlecenie na opracowanie szacunku kosztów drzew do  na dz. 321 w Bilskiej Woli.

4. 19.05.2026 r. podpisano zlecenie na wykonanie posadzki w OSP Barkowice.

Bieżące zadania: 

1. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z realizacją zadania związanego 
z budową sali gimnastycznej, samorządowego żłobka oraz samorządowego przedszkola przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Uszczynie w formule zaprojektuj i wybuduj.
2. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z rozbudową drogi gminnej 110405E Witów – Kłudzice.
3. Odebrano prace związane z utwardzeniem drogi do plaży na Kępkach.
4. Odebrano prace związane z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Sulejowie. 
5. Odebrano prace związane z wykonaniem odwodnienia drogi w Kurnędzu. 
6. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z realizacją zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi II etap”. 

7. Na podstawie podpisanej umowy trwają prace związane z realizacją zadania związanego z utworzeniem szlaku turystycznego na wałach przeciwpowodziowych rzeki Pilicy. 
8. Trwają prace związane z remontem schodów przy bloku Konecka 66. 
Opracował

Piotr Łaszek Naczelnik Wydziału

